ServiceDesk

Plan de Desarrollo MVP

Backend .NET, Microservices, AI Agents y CI/CD con Docker

ACME

Versión 1.0 | 24 de agosto de 2026

Estado: Plan de ejecución para proyecto de aprendizaje

# Control del documento

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | ServiceDesk — Plan de Desarrollo MVP |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 24 de agosto de 2026 |
| Estado | Plan de ejecución |
| Baseline funcional | ServiceDesk — Requerimientos Finales v1.0 |
| Objetivo técnico | Explorar Backend con .NET/C#, EF Core, Microservices, Authentication/Authorization, Agentic AI y DevOps CI/CD con Docker. |

# 1. Objetivo del MVP

El MVP no intenta construir un ServiceNow reducido. Su propósito es implementar el flujo de soporte mínimo que permita explorar de forma práctica arquitectura backend moderna, C# avanzado, EF Core, microservicios, seguridad de APIs, mensajería, AI Agents y automatización CI/CD.

Objetivo demostrable. Crear un caso, clasificarlo, asignarlo, solicitar handoff, validar la escalación con AI, aceptar o devolver el handoff, resolver, cerrar y consultar métricas; todo autenticado, autorizado y ejecutándose en contenedores.

# 2. Alcance funcional del MVP

| Área | Capacidad MVP | Requerimientos |
| --- | --- | --- |
| Tickets | Crear, consultar, actualizar, reclasificar, resolver y cerrar casos. | FR-01,02,05,06,07,08,09,21 |
| Ownership y queues | Equipo responsable, analista opcional, colas y reasignación con historial. | FR-10,11,12 |
| Handoff L1-L2 | Consulta vs handoff, validación mínima, aceptar/devolver/redirigir y transferencia formal de ownership. | FR-14 a FR-18 |
| Continuidad | Historial, notas internas/visibles y búsqueda de casos previos. | FR-23,24,26 |
| L2 directo | Registro rápido de solicitudes que llegan directamente a un equipo especialista. | FR-03 |
| Métricas | Volumen, backlog, tiempos y filtros básicos por equipo/tipo/categoría/prioridad/estado. | FR-31,33 |
| Administración mínima | Catálogos, equipos, colas y membresías. | FR-34,35 |
| Seguridad | Authentication, roles, policies, autorización por recurso y tickets sensibles. | SEC-01 a SEC-07 |
| AI Agents | Triage, validación de escalamiento, búsqueda de similares y human-in-the-loop. | AI-01 a AI-08 |

# 3. Fuera del MVP

- Integración automática con Teams o correo.

- Knowledge Base formal o RAG corporativo completo.

- Workflows de accesos, expiración y offboarding.

- Portal de autoservicio completo para empleados.

- SLA/OLA avanzados y dashboards ejecutivos.

- React como requisito de cierre del MVP. Swagger/Scalar o Postman serán suficientes para validar el backend.

- Kubernetes, Helm, Terraform, service mesh, blue/green y canary deployments.

- Autonomía total de agentes AI para modificar tickets sin aprobación humana.

# 4. Arquitectura del MVP

Se utilizará un monorepo con cuatro servicios de aplicación. Para reducir complejidad, un mismo contenedor de SQL Server puede alojar bases lógicas separadas, pero cada servicio debe respetar ownership de sus datos y no consultar tablas privadas de otro servicio.

| Componente | Tecnología/rol | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Identity Service | ASP.NET Core + Identity/EF | Usuarios, credenciales, roles, emisión/validación de JWT para el MVP. |
| Ticket Service | ASP.NET Core Web API + EF Core | Dominio principal: tickets, lifecycle, queues, handoffs, historial, catálogos y auditoría. |
| AI Agent Service | .NET Worker/API + Agent runtime | Triage, validación de handoff, tools, similares y registro de recomendaciones. |
| Reporting Service | .NET API/Worker + read model | Consume eventos y mantiene métricas básicas sin leer la BD del Ticket Service. |
| RabbitMQ | Message broker | Eventos de integración entre Ticket, AI y Reporting. |
| SQL Server | Persistencia | Bases lógicas separadas para Identity, Ticket y Reporting. |

## 4.1 Flujo lógico

| Paso | Actor | Acción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cliente autenticado | Obtiene JWT en Identity Service. |
| 2 | Ticket Service | Crea caso y persiste Ticket + OutboxMessage en una transacción. |
| 3 | Outbox publisher | Publica TicketCreated en RabbitMQ. |
| 4 | AI Agent Service | Consume el evento, llama tools autorizadas y genera recomendación estructurada. |
| 5 | Humano | Acepta o ajusta recomendación; Ticket Service conserva la decisión. |
| 6 | Service Desk | Solicita handoff. AI valida información mínima antes de enviar. |
| 7 | L2 | Acepta, devuelve o redirige. Ownership cambia solo al aceptar. |
| 8 | Reporting | Consume eventos y actualiza read model de métricas. |

# 5. Estructura propuesta del repositorio

ServiceDesk/
├── src/
│   ├── IdentityService/
│   ├── TicketService/
│   ├── AiAgentService/
│   └── ReportingService/
├── tests/
│   ├── Ticket.Domain.Tests/
│   ├── Ticket.Application.Tests/
│   ├── Ticket.IntegrationTests/
│   └── AiAgent.Tests/
├── deploy/
│   ├── docker-compose.yml
│   ├── docker-compose.override.yml
│   └── staging/
├── .github/workflows/
│   ├── ci.yml
│   └── cd.yml
├── docs/
└── ServiceDesk.sln

# 6. Backend y C# avanzado

| Tema | Aplicación concreta |
| --- | --- |
| Records | Commands, DTOs, integration events y respuestas estructuradas. |
| Value Objects | Priority, TicketNumber, TeamId u otros conceptos donde aporte invariantes. |
| Pattern matching | Transiciones de estado, reglas de handoff y decisiones de dominio. |
| Result<T> | Errores de aplicación y dominio sin usar excepciones como flujo normal. |
| Domain Events | TicketCreated, TicketAssigned, HandoffRequested, HandoffAccepted, TicketResolved. |
| Async/await + CancellationToken | Todas las operaciones I/O y handlers relevantes. |
| Generics | Result<T>, pipelines o validadores reutilizables donde tenga sentido. |
| BackgroundService | Outbox publisher y consumidores de mensajería. |
| Dependency Injection | Scopes, lifetimes y separación por interfaces. |
| Concurrency | RowVersion y manejo de DbUpdateConcurrencyException. |

# 7. EF Core

| Tema EF | Uso en el MVP |
| --- | --- |
| Modelo inicial | Ticket, Team, UserReference, Category, TicketComment, TicketHistory, Handoff, AiRecommendation, OutboxMessage. |
| Code First | Migrations versionadas en el repositorio. |
| Fluent API | Relaciones, índices, longitudes, conversiones y constraints. |
| Projections | Lecturas eficientes de queues y búsquedas. |
| Tracking | Usar AsNoTracking para queries de lectura cuando aplique. |
| Transactions | Persistencia de agregados y Outbox en la misma transacción. |
| Interceptors | Explorar auditoría o timestamps cuando sea útil. |
| Optimistic concurrency | RowVersion en Ticket y conflicto explícito en actualizaciones concurrentes. |
| Pagination | Listados de tickets y búsqueda. |

# 8. Authentication y Authorization

El MVP incorporará seguridad desde el inicio. Para aprendizaje se implementará un Identity Service pequeño con ASP.NET Core Identity y emisión de JWT propia para usuarios y service identities. No se pretende construir un proveedor OAuth/OIDC completo.

| Área | Implementación MVP |
| --- | --- |
| Authentication | Login, hash de contraseña mediante Identity, emisión y expiración de JWT. |
| Roles | Requester, ServiceDeskAgent, L2Agent, Administrator. |
| Policies | CanCreateTicket, CanTriageTicket, CanRequestHandoff, CanAcceptHandoff, CanCloseTicket, CanViewSensitiveTicket, CanManageCatalogs. |
| Resource authorization | Validar equipo receptor, ownership y sensibilidad del ticket mediante AuthorizationHandler. |
| M2M | AI Agent Service y Reporting Service usan identidad de servicio y claims mínimos. |
| Pruebas negativas | 401 para no autenticado; 403 para autenticado sin permiso; ticket sensible inaccesible por ID. |

# 9. Microservices y mensajería

| Concepto | Aplicación |
| --- | --- |
| RabbitMQ | Broker local y staging mediante Docker. |
| Integration Events | Contratos versionables entre servicios; no compartir entidades EF. |
| Transactional Outbox | Ticket y evento se guardan en una misma transacción; worker publica después. |
| Idempotencia | Reporting y AI deben tolerar recepción repetida de eventos. |
| Database ownership | Cada servicio mantiene su propio esquema/base lógica. |
| API contracts | AI consulta Ticket Service mediante tools/API autorizadas, nunca por SQL directo. |
| Failure isolation | Si AI falla, el flujo core continúa manualmente. |

# 10. AI Agents

## 10.1 Triage Agent

Al crearse o revisarse un ticket, el agente usa tools como GetTicket, GetCategories, GetTeams y SearchSimilarTickets. Devuelve una salida estructurada con tipo, categoría, prioridad, equipo recomendado, confianza, explicación breve e información faltante. El analista confirma o modifica la propuesta.

## 10.2 Escalation Validation Agent

Antes de solicitar handoff, el agente consulta reglas y datos mínimos del equipo receptor. Si faltan evidencias o verificaciones, las señala. El analista conserva la decisión final de continuar o completar información.

## 10.3 Similar Case Assistant

El agente busca casos previos por texto y atributos estructurados. En una primera versión no requiere un vector database; puede comenzar con búsqueda SQL/textual y evolucionar posteriormente a embeddings o RAG.

## 10.4 Guardrails del MVP

- Human-in-the-loop para clasificación, prioridad y cambio de ownership.

- Tools con permisos mínimos y autenticación M2M.

- Sin acceso directo a bases de datos de otros servicios.

- Salida estructurada validada antes de almacenarse.

- Auditoría de recomendación y decisión humana.

- Timeout y fallback manual si el modelo o Agent Service no responden.

# 11. Docker y entorno local

| Elemento | Uso |
| --- | --- |
| Dockerfile por servicio | Multi-stage build: SDK para build/publish y ASP.NET runtime para imagen final. |
| docker-compose.yml | Identity, Ticket, AI, Reporting, SQL Server y RabbitMQ. |
| docker-compose.override.yml | Configuración local, puertos de desarrollo y RabbitMQ management UI. |
| Persistencia local | Volumes para SQL Server y RabbitMQ donde sea conveniente. |
| Configuración | Variables de entorno; User Secrets fuera de contenedores; .env solo para valores no sensibles o desarrollo local y nunca versionado con secretos. |
| Health checks | Cada servicio expone /health; compose y CD los usan para verificar disponibilidad. |

# 12. CI/CD con GitHub Actions

El pipeline se incorpora como parte del MVP porque los microservicios y contenedores necesitan builds reproducibles y una forma automática de validar que el sistema completo sigue funcionando.

| Evento | Pipeline |
| --- | --- |
| Push a feature branch | Restore → Build → Unit Tests. |
| Pull Request a main | Restore → Build → Unit Tests → Integration Tests → Docker Build → vulnerability checks básicos. |
| Merge a main | CI completo → version/tag → build de imágenes → push a GitHub Container Registry. |
| Deploy staging | GitHub Environment staging → secrets → pull de imágenes → migraciones controladas → docker compose up -d → health checks. |
| Fallo de health check | Deployment marcado como fallido; conservar logs para diagnóstico. |

## 12.1 GitHub practices a explorar

- Ruleset o protección de main con Pull Request y status checks requeridos.

- GitHub Environments para staging y separación de secrets por ambiente.

- GitHub Container Registry (GHCR) como repositorio de imágenes.

- Dependabot para dependencias NuGet y GitHub Actions.

- Artifacts de tests cuando faciliten diagnóstico.

## 12.2 Estrategia de deployment

El target de CD será una VM Linux de staging con Docker y Docker Compose. GitHub Actions podrá desplegar mediante SSH o mediante un runner controlado. La implementación exacta se elegirá al crear el ambiente; no se requiere cloud específico para completar el aprendizaje.

# 13. Testing strategy

| Nivel | Cobertura |
| --- | --- |
| Unit | Dominio: estados, prioridad, handoff, ownership y autorización de reglas puras. |
| Application | Command/query handlers y validaciones con dependencias simuladas cuando aporte valor. |
| Integration | WebApplicationFactory + SQL Server/RabbitMQ mediante Testcontainers cuando corresponda. |
| Authorization | Casos 401/403, acceso por equipo, ticket sensible y service identity. |
| Messaging | Outbox, publicación y consumidores idempotentes. |
| AI | Validación de salida estructurada, tool permissions y fallback; evitar tests frágiles basados en texto exacto del LLM. |
| Smoke staging | Después de deployment, /health y un flujo API mínimo automatizado. |

# 14. Roadmap de desarrollo

| Iteración | Construcción | Salida verificable |
| --- | --- | --- |
| 1 — Foundation | Solution, monorepo, proyectos, Dockerfiles, compose, SQL Server/RabbitMQ. | Repo reproducible; docker compose levanta infraestructura. |
| 2 — CI Foundation | GitHub Actions CI, ruleset de main, build y unit tests. | PR bloqueada si build/tests fallan. |
| 3 — Identity | ASP.NET Identity, JWT, roles, policies y pruebas 401/403. | Login y autorización básica funcionando. |
| 4 — Ticket Domain | EF Core, Ticket aggregate, lifecycle, queues, history, concurrency. | CRUD de dominio y transiciones válidas. |
| 5 — Workflow L1/L2 | Consulta, handoff, accept/return/redirect, ownership transfer. | Escalación end-to-end sin AI. |
| 6 — Microservices | RabbitMQ, integration events, Outbox, Reporting read model. | Métricas se actualizan por eventos. |
| 7 — AI Agent | Triage tools, structured output, HITL, audit. | Recomendación AI usable y confirmable. |
| 8 — Agent Workflow | Escalation validation, similar cases, M2M auth y fallback. | AI participa en handoff sin tomar control autónomo. |
| 9 — CD | GHCR, staging environment, migrations, deployment y health checks. | Merge a main despliega staging automáticamente. |
| 10 — Hardening | Integration tests, idempotencia, logging, secrets, vulnerability checks y documentación. | MVP listo para demo reproducible."data": { "rateLimit": { "limit": 5000, "used": 5, "remaining": 4995, "resetAt": "2026-09-03T16:51:28Z" |

# 15. Definition of Done del MVP

- Un usuario se autentica y obtiene un token válido.

- Un Requester o ServiceDeskAgent crea un ticket con captura mínima.

- El Triage Agent propone clasificación, prioridad y equipo; un humano confirma.

- Service Desk asigna el caso y solicita un handoff a L2.

- El Escalation Validation Agent identifica información faltante antes del handoff.

- El equipo L2 acepta, devuelve o redirige; ownership cambia únicamente cuando acepta.

- El caso conserva historial completo de estados, asignaciones y handoffs.

- Un usuario sin permiso recibe 403 y un usuario no autenticado recibe 401.

- El AI Agent Service opera con identidad de servicio y permisos mínimos.

- Reporting muestra volumen, backlog y tickets por equipo a partir de eventos.

- Todo el stack se levanta con Docker Compose.

- Un Pull Request ejecuta CI automáticamente.

- Un merge a main construye/push images y despliega staging con health checks.

- El flujo core continúa aunque el AI Agent Service esté fuera de línea.

# 16. Escenario de demo final

| Hora | Actor | Evento |
| --- | --- | --- |
| 09:00 | Requester | Reporta “No puedo conectarme a la VPN desde casa”. |
| 09:01 | Ticket Service | Crea SD-000123 y publica TicketCreated mediante Outbox. |
| 09:02 | Triage Agent | Propone Incident / Network / VPN / P3 y solicita mensaje exacto de error. |
| 09:05 | Service Desk | Acepta la recomendación y completa la información. |
| 09:20 | Service Desk | Solicita h"data": { "rateLimit": { "limit": 5000, "used": 5, "remaining": 4995, "resetAt": "2026-09-03T16:51:28Z"andoff a Network. |
| 09:21 | Escalation Agent | Valida checklist y confirma que el caso está listo. |
| 09:22 | Network | Acepta el handoff; ownership cambia a Network. |
| 10:00 | Network | Resuelve el incidente. |
| 10:05 | Service Desk | Marca Resuelto/Cerrado según flujo MVP. |
| 10:06 | Reporting | Muestra el caso en métricas por equipo y escalación. |

# 17. Orden de inicio

El desarrollo debe comenzar por Foundation, CI e Identity antes de AI. El agente necesita herramientas reales del dominio; construir primero el Ticket Service evita que la parte AI se reduzca a una demo de prompts sin responsabilidades, permisos ni datos reales.

El primer objetivo práctico será obtener un repositorio donde docker compose levante la infraestructura y GitHub Actions compile y ejecute tests. A partir de ahí s"data": {

"rateLimit": {

"limit": 5000,

"used": 5,

"remaining": 4995,

"resetAt": "2026-09-03T16:51:28Z"e implementará seguridad y después el dominio de tickets.

Fin del documento