ServiceDesk

Feature Baseline v1.0

Línea base funcional del MVP

Cliente: ACME

Documento: ServiceDesk – Feature Baseline v1.0

Versión: 1.0

Fecha: 03 de septiembre de 2026

Estado: Baseline de alcance para desarrollo

Propósito

Congelar las capacidades funcionales que forman el MVP v1.0 y controlar cualquier cambio posterior de alcance.

# Control del documento

| Documento | ServiceDesk – Feature Baseline |
| --- | --- |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 03/09/2026 |
| Estado | Baseline de alcance para desarrollo |
| Origen | Alcance funcional del MVP; Requerimientos Candidatos v0.1; Análisis OOA&D Ticket Service v0.1 |
| Propósito | Definir qué capacidades funcionales construirá el MVP v1.0 y qué capacidades quedan fuera. |

# 1. Propósito y uso de la baseline

Este documento define la línea base funcional del ServiceDesk MVP v1.0. Su contenido establece las capacidades que el equipo construirá y validará antes del release.

El backlog debe descomponer estas features en historias, tareas y criterios de aceptación. La arquitectura y las decisiones técnicas no amplían el alcance funcional por sí mismas.

Regla de alcance: si una capacidad no aparece en esta baseline, no forma parte del MVP v1.0.

## 1.1 Criterios de alcance

| Criterio | Aplicación en el MVP |
| --- | --- |
| Valor operativo | La feature debe mejorar trazabilidad, ownership, resolución, seguridad o información operativa. |
| Tamaño controlado | La implementación debe resolver el flujo principal sin convertir el MVP en una plataforma ITSM completa. |
| Trazabilidad | Cada feature debe mapearse a uno o más items del backlog antes de iniciar desarrollo. |
| Validación | Cada feature debe contar con criterios de aceptación verificables durante su refinamiento. |
| Control de cambios | Cualquier nueva capacidad requiere una decisión explícita de alcance y actualización de esta baseline. |

# 2. Feature Baseline v1.0

La baseline agrupa las capacidades por resultado funcional. Los detalles de comportamiento del Ticket Service se refinan en el análisis OOA&D y en las decisiones de dominio pendientes.

| ID | Feature | Resultado esperado | Baseline mínima |
| --- | --- | --- | --- |
| FB-01 | Autenticación y acceso | Permitir que un usuario autorizado inicie sesión y acceda a la aplicación. | Login seguro; identificación del usuario autenticado; protección de operaciones que requieren identidad. |
| FB-02 | Autorización basada en roles | Controlar qué acciones y datos puede utilizar cada tipo de usuario. | Roles mínimos: Requester, Support Agent, L2 Specialist, Supervisor y Administrator; acceso denegado cuando el rol no autoriza la operación. |
| FB-03 | Creación y consulta de tickets | Permitir que los usuarios registren solicitudes y consulten su avance. | Crear ticket con datos mínimos; asignar requester; consultar detalle; listar tickets relevantes según permisos. |
| FB-04 | Clasificación y prioridad | Estandarizar el triage sin eliminar la decisión humana. | Asignar tipo/categoría y prioridad; permitir corrección; conservar trazabilidad de cambios relevantes. |
| FB-05 | Asignación y ownership | Mantener un responsable claro y visible durante todo el ciclo de vida. | Identificar equipo responsable y, cuando aplique, agente responsable; soportar asignación y reasignación con historial. |
| FB-06 | Comentarios, historial y evidencia | Conservar el contexto operativo del ticket en un registro central. | Agregar comentarios; registrar transiciones y cambios de responsabilidad; mostrar historial cronológico y evidencia de resolución. |
| FB-07 | Handoff y escalamiento L1→L2 | Transferir trabajo desde Service Desk hacia Network, Business Applications o Information Security con trazabilidad. | Solicitar handoff; validar información mínima; aceptar, devolver o redirigir; conservar ownership hasta que el equipo receptor acepte. |
| FB-08 | Resolución, cierre y reapertura | Cerrar el ciclo con evidencia y permitir recuperación cuando la solución no resulte suficiente. | Marcar como resuelto; cerrar mediante confirmación o regla acordada; reabrir un ticket resuelto o cerrado; conservar historial. |
| FB-09 | Visibilidad restringida para InfoSec | Proteger tickets que requieren confidencialidad adicional. | Restringir lectura y acciones según rol/equipo; evitar que usuarios sin autorización accedan al contenido protegido. |
| FB-10 | Métricas operativas básicas | Generar información mínima para conocer volumen y desempeño del soporte. | Contar tickets creados, abiertos, cerrados y pendientes; agrupar por categoría/equipo; mostrar resolución básica y volumen de escalamiento. |
| FB-11 | Recomendación de triage mediante IA | Usar IA para sugerir una clasificación inicial del ticket. | Generar recomendación estructurada de categoría, prioridad y equipo; asociarla al ticket sin modificarlo automáticamente. |
| FB-12 | Revisión humana de recomendaciones de IA | Mantener control humano sobre cualquier recomendación generada por IA. | Permitir aceptar, modificar o rechazar la recomendación; registrar la decisión humana; aplicar cambios mediante una acción explícita. |

# 3. Reglas funcionales transversales

RF-01  Todo ticket debe mantener un responsable visible y una historia de cambios de responsabilidad.

RF-02  Un handoff solicitado no cambia el ownership hasta que el equipo receptor lo acepte.

RF-03  Toda transición de estado relevante debe quedar registrada en el historial del ticket.

RF-04  El cierre debe pasar por un estado de resolución antes del estado cerrado.

RF-05  El sistema debe permitir reapertura sin eliminar el historial previo.

RF-06  Una recomendación de IA nunca debe modificar el ticket por sí sola.

RF-07  Las operaciones protegidas requieren usuario autenticado y autorización válida.

RF-08  Los tickets de Information Security pueden aplicar restricciones de visibilidad adicionales.

Nota: el Issue #5 “Resolve Open Ticket Domain Decisions” debe definir parámetros pendientes, como ciclos de redirección y mecanismo de cierre. Estas decisiones no agregan nuevas features.

# 4. Actores del MVP

| Actor | Responsabilidad funcional |
| --- | --- |
| Requester / Employee | Crea tickets, consulta sus casos, comenta y participa en confirmación o reapertura. |
| Support Agent | Realiza triage, atiende L1, asigna, comenta, resuelve y solicita escalamiento. |
| L2 Specialist | Atiende tickets escalados en Network, Business Applications o Information Security. |
| Supervisor | Supervisa colas, asignaciones, escalamiento y métricas operativas. |
| Administrator | Administra usuarios, roles y configuraciones básicas necesarias para operar el MVP. |

# 5. Fuera del MVP v1.0

Las siguientes capacidades no forman parte de esta baseline. El proyecto puede evaluarlas después del release v1.0 mediante una nueva decisión de alcance.

| Capacidad excluida | Límite de alcance |
| --- | --- |
| Integración automática multicanal | Creación automática desde correo, Teams, telefonía u otros canales. |
| Knowledge Base y RAG | Base de conocimiento formal, embeddings, búsqueda semántica y generación aumentada por recuperación. |
| CMDB e inventario | Gestión de activos, configuración, relaciones entre CIs e inventario empresarial. |
| Catálogo ITIL completo | Catálogo formal de servicios, workflows empresariales y procesos ITSM completos. |
| SLA/OLA avanzados | Motores configurables, calendarios, reglas por categoría y alertas de incumplimiento. |
| Reporting avanzado | Dashboards ejecutivos, analítica histórica compleja y capacidades BI. |
| Lifecycle de accesos | Altas, bajas, offboarding, expiración y revocación automatizada de accesos. |
| Orquestación multiagente | Grupos de agentes autónomos, workflows complejos de agentes o decisiones sin revisión humana. |
| Ejecución autónoma por IA | Cambios automáticos en tickets, ownership o prioridades sin confirmación humana. |

# 6. Elementos que no constituyen features

La baseline funcional describe qué obtiene el usuario. Las siguientes decisiones apoyan la implementación, pero no amplían el alcance por sí mismas:

• React y TypeScript para la interfaz.

• ASP.NET Core y C# para APIs y servicios.

• Entity Framework Core y PostgreSQL para persistencia.

• Docker y Docker Compose para entornos reproducibles.

• GitHub Actions para CI/CD.

• RabbitMQ y Outbox cuando la arquitectura requiera comunicación asíncrona.

• Pruebas unitarias, integración y E2E para validar el alcance.

# 7. Control de cambios de alcance

El equipo debe actualizar esta baseline cuando una decisión cambie las capacidades entregables del MVP. Un ajuste técnico no requiere cambio de baseline si conserva el mismo resultado funcional.

1. Registrar la propuesta como Issue o decisión de alcance.

2. Explicar el valor, impacto, dependencias y costo estimado.

3. Decidir si la propuesta entra en v1.0 o pasa a una versión posterior.

4. Actualizar la versión del documento y el backlog antes de iniciar implementación.

# 8. Criterio de cierre del Feature Baseline

El Issue #3 “Review and Baseline MVP Functional Requirements” puede cerrarse cuando el equipo acepta esta versión como fuente de verdad del alcance funcional y alinea el backlog con sus features.

Los Issues de arquitectura, DevOps y diseño de dominio pueden continuar después. Ninguno debe introducir nuevas capacidades funcionales sin actualizar esta baseline.

# Historial de versiones

| Versión | Fecha | Estado | Cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 03/09/2026 | Baseline | Primera línea base formal de features del ServiceDesk MVP. |

Referencias de proyecto: ServiceDesk – Requerimientos Candidatos v0.1; ServiceDesk – Análisis OOA&D: Ticket Service v0.1; ServiceDesk GitHub Project / Issue #3.