ServiceDesk

Stage 0 - Discovery Report

Base de trabajo para definición de requerimientos

ACME

Versión 0.1 | 19 de agosto de 2026

Estado: Borrador de Discovery - listo para consolidación y Requirements

# Control del documento

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | ServiceDesk Stage 0 - Discovery Report |
| Versión | 0.1 |
| Fecha | 19 de agosto de 2026 |
| Estado | Borrador de trabajo |
| Propósito | Consolidar hallazgos de Discovery y servir como baseline para definición de requerimientos. |
| Fuentes internas | Kick-off, entrevista con sponsor, entrevista con supervisor de Service Desk, taller de Service Desk y entrevistas con responsables de Nivel 2. |
| Pendientes relevantes | Validación con HR, Finanzas/usuarios internos y cierre formal de preguntas abiertas. |

# Cómo usar este documento

No existe un único template universal de Discovery aplicable a todos los proyectos. En la práctica, una documentación útil combina contexto de negocio, stakeholders, proceso AS-IS, hallazgos, pain points, necesidades, riesgos, preguntas abiertas y trazabilidad hacia futuras áreas de requerimientos. Este documento adopta esa estructura y separa deliberadamente los hallazgos de los requerimientos formales.

Las secciones de necesidades y candidatos de requerimientos no representan aprobación de alcance. Su función es conservar el vínculo entre lo observado durante Discovery y el trabajo posterior de Requirements, evitando que las decisiones de diseño se adelanten a la validación.

# 1. Resumen ejecutivo

ACME inició el proyecto ServiceDesk para mejorar el control, la trazabilidad y la visibilidad del soporte de IT. El proceso actual creció de forma orgánica y hoy depende de múltiples canales, registros parciales y coordinación informal entre Service Desk y los equipos de segundo nivel.

Discovery confirmó que el problema central no es únicamente la ausencia de una herramienta de tickets. El reto incluye captura inconsistente, ownership ambiguo, escalamiento informal, routing basado en conocimiento tácito, seguimiento manual, visibilidad limitada para el usuario y métricas incompletas. Al mismo tiempo, los equipos valoran la rapidez, la comunicación directa y la flexibilidad del modelo actual, por lo que una futura solución deberá conservar estas fortalezas sin sacrificar control.

Los equipos de segundo nivel confirmaron la misma brecha desde la perspectiva inversa: Service Desk puede considerar que un caso fue escalado mientras Network, Applications o Security lo interpretan como una consulta. Information Security añade además necesidades de aprobación, confidencialidad, auditoría y revocación que no pueden tratarse como un ticket ordinario.

El Discovery actual es suficiente para estructurar el trabajo de Requirements en áreas funcionales claras, pero todavía existen vacíos que deben validarse de forma breve con HR, Finanzas y usuarios internos. Las cifras de volumen y distribución de casos se consideran estimaciones hasta contar con datos confiables.

# 2. Objetivo y alcance de Stage 0

## 2.1 Objetivo de Discovery

Entender por qué se inició el proyecto, cómo funciona realmente el soporte, quiénes participan, dónde se concentran los principales problemas y qué necesidades deben alimentar la definición posterior de requerimientos.

## 2.2 Objetivo de negocio comunicado en el kick-off

Convertir el soporte de IT en un proceso visible, medible y controlado, con Help Desk como primer nivel y Network, Business Applications e Information Security como segundo nivel o escalamiento. La solución debe generar trazabilidad, responsabilidad y métricas útiles para la operación y la toma de decisiones.

## 2.3 Límites de esta etapa

Stage 0 no aprueba funcionalidades, arquitectura, integraciones, tecnología, modelo de datos, SLA, automatizaciones ni diseño de interfaz. Cuando los participantes proponen una solución, se registra primero la necesidad subyacente y se conserva la propuesta como insumo para Requirements.

# 3. Metodología aplicada

| Actividad | Participantes | Objetivo | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Kick-off | Laura, Service Desk, Network, Business Applications, Information Security | Alinear propósito, participantes y forma de trabajo. | Se presentaron objetivo, modelo L1/L2 y próximos pasos. Surgieron preocupaciones iniciales sobre registro, escalamiento, prioridades, confidencialidad y guía al analista. |
| Entrevista sponsor | Laura Martínez - IT Operations Manager | Comprender origen del proyecto, dolores de dirección y organización actual. | Se confirmó falta de visibilidad, datos confiables y trazabilidad; se identificaron stakeholders. |
| Entrevista Service Desk Supervisor | Miguel Hernández | Documentar proceso actual, carga, medición, dolor operativo y escalamiento. | Se confirmó ownership difuso, clasificación informal, seguimiento manual y métricas incompletas. |
| Taller Service Desk | Andrea, Roberto, Daniel, Fernanda y Jorge | Contrastar la visión del supervisor con la operación real. | Se identificaron múltiples fuentes de información, conocimiento tácito, riesgo de continuidad, preocupación por burocracia y métricas. |
| Entrevistas Nivel 2 | Ricardo Salas, Patricia Gómez y Alejandro Vega | Entender el escalamiento desde el lado receptor y necesidades propias de L2. | Se confirmó handoff ambiguo, contexto insuficiente, interrupciones, necesidad de aceptación/devolución y controles especiales de Security. |

Restricción de ejecución: debido a reducción de tiempo disponible, las entrevistas individuales previstas con cada analista de Service Desk se sustituyeron por una sesión grupal estructurada. Las preguntas sobre frustraciones, continuidad y adopción se incorporaron al taller para mantener cobertura temática.

# 4. Mapa de stakeholders

| Stakeholder | Rol | Relación con ServiceDesk | Estado en Discovery |
| --- | --- | --- | --- |
| Laura Martínez | IT Operations Manager / Sponsor | Patrocinio, métricas, capacidad y dirección del servicio. | Entrevistada |
| Miguel Hernández | Help Desk Supervisor | Supervisión de L1, asignación informal, seguimiento y reporteo. | Entrevistado |
| Andrea López | Help Desk Analyst | Atención de primer nivel; alta disciplina de registro y correo. | Taller |
| Roberto García | Help Desk Analyst | Atención de primer nivel; alto uso de llamadas y bajo registro de casos rápidos. | Taller |
| Daniel Ortiz | Help Desk Analyst | Atención de primer nivel; alto contacto directo por Teams y conocimiento de aplicaciones. | Taller |
| Fernanda Ruiz | Help Desk Analyst | Atención de primer nivel; documentación detallada y notas adicionales. | Taller |
| Jorge Castillo | Help Desk Analyst | Analista nuevo; alta dependencia de guía para routing/escalamiento. | Taller |
| Ricardo Salas | Responsable de Network / Infrastructure | Segundo nivel para red, VPN, M365, identidad, servidores y otros temas de infraestructura. | Entrevistado |
| Patricia Gómez | Responsable de Business Applications | Segundo nivel para aplicaciones internas y de terceros. | Entrevistada |
| Alejandro Vega | Responsable de Information Security | Segundo nivel para accesos, permisos y eventos sensibles. | Entrevistado |
| Sofía Mendoza | Recursos Humanos | Origen de altas, bajas y cambios de empleados; dependencia crítica para accesos. | Pendiente |
| Gabriela Torres | Finanzas | Usuario interno frecuente y potencial consumidor de información/reporte. | Pendiente |
| Usuarios internos | Empleados de ACME | Solicitan soporte y requieren comunicación/visibilidad. | Pendiente muestra breve |

# 5. Proceso actual AS-IS

## 5.1 Vista resumida

| Etapa | Cómo funciona hoy | Variaciones observadas |
| --- | --- | --- |
| Entrada | El usuario reporta un problema o necesidad. | Buzón de soporte, Teams, llamada, atención presencial o contacto directo con L1/L2. |
| Toma del caso | Un analista empieza a atender según disponibilidad, conocimiento o contacto directo. | No existe asignación formal consistente; algunos casos no pasan por Service Desk. |
| Registro | El caso puede registrarse en Excel. | Los casos rápidos o directos pueden quedar solo en correo, Teams, notas o memoria. |
| Diagnóstico y prioridad | El analista aplica experiencia y criterio. | No existe matriz formal y uniforme de impacto/urgencia. |
| Resolución L1 | Service Desk resuelve cuando puede. | La documentación depende del analista y del canal. |
| Escalamiento L2 | Se contacta a Network, Applications o Security. | Teams, correo, llamada o conversación directa. Contactar no siempre equivale a transferir ownership. |
| Seguimiento | El analista o Miguel persigue información y pendientes. | No existe una vista central de responsabilidad, espera o avance. |
| Comunicación | Se informa al usuario mediante el canal usado por el analista. | El usuario suele volver a preguntar; no existe vista central de estado. |
| Cierre | Si el caso estaba en Excel se marca resuelto. | No hay cierre uniforme, confirmación consistente ni medición completa. |

## 5.2 Flujo AS-IS conceptual

| Paso | Actor | Comportamiento actual |
| --- | --- | --- |
| 1 | Usuario | Reporta por correo, Teams, llamada, presencial o contacto directo. |
| 2 | Service Desk o L2 directo | Recibe la solicitud; puede existir o no registro central. |
| 3 | Service Desk | Clasifica y prioriza con criterio personal y conocimiento acumulado. |
| 4 | Service Desk | Resuelve o consulta/escala a segundo nivel. |
| 5 | Network / Applications / Security | Recibe por canal informal; puede interpretarlo como consulta o asignación. |
| 6 | L1 y L2 | Intercambian información; el ownership puede quedar ambiguo. |
| 7 | Analista original | Da seguimiento y comunica al usuario. |
| 8 | Service Desk | Cierra si existe registro; la evidencia puede permanecer dispersa. |

# 6. Hallazgos consolidados

| ID | Hallazgo | Descripción | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Fuente de verdad fragmentada | No existe un único registro del trabajo. Excel, correo, Teams, llamadas, notas personales y conocimiento individual operan en paralelo. | Service Desk, Sponsor |
| F-02 | Registro inconsistente | Los casos rápidos o recibidos directamente pueden no documentarse, por lo que las métricas y el historial quedan incompletos. | Service Desk, Sponsor |
| F-03 | Ownership ambiguo | No siempre existe un responsable explícito del caso durante todo su ciclo de vida. | Miguel, Service Desk, L2 |
| F-04 | Handoff L1-L2 no formal | Contactar a segundo nivel puede significar consulta o transferencia; las partes pueden asumir cosas distintas. | Service Desk, Network, Applications |
| F-05 | Routing dependiente de conocimiento tácito | Accesos, rendimiento de aplicaciones y recursos compartidos son ejemplos donde la asignación depende de experiencia personal. | Service Desk |
| F-06 | Escalaciones con contexto irregular | Network y Applications reciben casos con información desigual; parte del tiempo se consume solicitando datos básicos. | Network, Applications |
| F-07 | Canales directos a L2 | Usuarios y miembros de IT contactan especialistas directamente, generando trabajo fuera del radar del Service Desk. | Network, Applications, Security |
| F-08 | Seguimiento manual | Miguel y los analistas dedican tiempo a identificar responsables, recordar pendientes y reconstruir historiales. | Miguel, Service Desk |
| F-09 | Visibilidad limitada al usuario | El usuario no dispone de una vista central de avance y suele regresar con el analista original, incluso después de escalamiento. | Service Desk |
| F-10 | Riesgo de continuidad | Parte del contexto vive en chats privados, notas o memoria; ausencias y vacaciones pueden afectar la continuidad. | Service Desk, Applications |
| F-11 | Interrupciones a trabajo especializado | Network y Applications combinan soporte con mantenimiento, proyectos y desarrollo; las solicitudes directas rompen prioridades y foco. | Network, Applications |
| F-12 | Métricas incompletas y sensibles | Dirección necesita datos confiables, mientras el equipo teme comparaciones basadas solo en cantidad o tiempo. | Sponsor, Miguel, Service Desk, L2 |
| F-13 | Rapidez y colaboración son fortalezas actuales | Los equipos valoran Teams, conversación directa, flexibilidad y capacidad de resolver casos pequeños sin burocracia. | Service Desk, Network, Applications |
| F-14 | Security requiere controles diferenciados | Accesos y eventos sensibles necesitan aprobación, trazabilidad, confidencialidad, expiración y revocación. | Information Security |
| F-15 | Offboarding fragmentado | Las bajas requieren retirar accesos en varios sistemas y hoy no existe una vista única de confirmación. | Sponsor, Information Security |

# 7. Pain Point Register

| ID | Pain point | Situación | Impacto | Trazabilidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | Escalaciones en limbo | Un caso puede quedar sin ownership claro entre L1 y L2. | Retrasos, duplicación, reclamos y pérdida de trazabilidad. | F-03, F-04 |
| P-02 | Información dispersa | El contexto se reparte entre varios canales y registros. | Reconstrucción manual, pérdida de continuidad y datos incompletos. | F-01, F-02, F-10 |
| P-03 | Routing incierto | No existen reglas suficientes para casos ambiguos. | Dependencia de experiencia, mayor tiempo de diagnóstico y dificultad para nuevos analistas. | F-05 |
| P-04 | Escalación incompleta | L2 recibe información insuficiente o desigual. | Ida y vuelta, interrupciones y mayor tiempo hasta diagnóstico. | F-06 |
| P-05 | Seguimiento manual | El equipo persigue responsables y recuerda pendientes. | Tiempo administrativo y riesgo de olvido. | F-08 |
| P-06 | Baja visibilidad al usuario | El usuario no sabe con certeza quién atiende ni cuál es el estado. | Consultas repetidas, frustración y carga adicional. | F-09 |
| P-07 | Trabajo fuera del flujo | Usuarios contactan directamente a especialistas. | Carga no medida, duplicados, interrupciones y dependencia personal. | F-07, F-11 |
| P-08 | Datos de gestión poco confiables | El volumen, tiempos y distribución no representan todo el trabajo. | Dificultad para justificar capacidad, recursos y mejoras. | F-02, F-12 |
| P-09 | Riesgo de burocracia/adopción | El equipo percibe poco valor en registrar demasiado detalle para casos rápidos. | Evasión del sistema, doble trabajo o datos de baja calidad. | F-13 |
| P-10 | Riesgo de métricas fuera de contexto | Cantidad y tiempo pueden distorsionar desempeño si ignoran complejidad y calidad. | Resistencia, incentivos incorrectos y pérdida de confianza. | F-12 |
| P-11 | Controles de acceso fragmentados | Aprobaciones, expiraciones y bajas se gestionan en varios canales/sistemas. | Riesgo de acceso residual y dificultad de auditoría. | F-14, F-15 |

# 8. Necesidades derivadas de Discovery

Las siguientes son necesidades de negocio y operación. Todavía no deben interpretarse como requerimientos funcionales aprobados ni como decisiones de diseño.

| ID | Necesidad | Origen |
| --- | --- | --- |
| N-01 | Mantener un registro autoritativo del caso sin impedir que la comunicación ocurra por canales rápidos. | F-01, F-02, F-07, F-13 |
| N-02 | Saber quién posee la responsabilidad del caso y desde cuándo, incluso cuando cambia de equipo. | F-03, F-04 |
| N-03 | Reducir ambigüedad de clasificación, routing y escalamiento sin eliminar criterio humano. | F-05 |
| N-04 | Entregar a L2 el contexto mínimo necesario según el tipo de caso y el equipo receptor. | F-06 |
| N-05 | Permitir colaboración L1-L2 sin confundir una consulta con una transferencia formal. | F-04, F-13 |
| N-06 | Dar al usuario visibilidad del estado y reducir la necesidad de perseguir al analista. | F-09 |
| N-07 | Conservar historial y contexto para que otro analista pueda continuar el trabajo. | F-10 |
| N-08 | Reducir trabajo manual de recordatorios, búsqueda de responsables y seguimiento. | F-08 |
| N-09 | Proteger información sensible y soportar aprobaciones, auditoría, expiración y revocación cuando aplique. | F-14, F-15 |
| N-10 | Generar métricas confiables para capacidad y mejora, evitando interpretaciones simplistas del desempeño individual. | F-12 |
| N-11 | Mantener bajo el costo administrativo del registro, especialmente en resoluciones rápidas. | F-13 |
| N-12 | Hacer visible el impacto del soporte sobre equipos especialistas que también tienen trabajo planificado. | F-11, F-12 |

# 9. Principios y restricciones para Requirements

| ID | Principio | Implicación |
| --- | --- | --- |
| DP-01 | Trazabilidad sin burocracia | El aumento de control no debe duplicar el esfuerzo de resolver y registrar casos pequeños. |
| DP-02 | Una identidad de caso a través de equipos | El trabajo debe conservar contexto e historial aunque cambie de responsable o área. |
| DP-03 | Colaboración directa preservada | Teams, conversación y coordinación humana son fortalezas; el sistema no debe convertirlas en prohibiciones artificiales. |
| DP-04 | Diferenciar consulta de handoff | Una colaboración informal no debe confundirse con transferencia formal de responsabilidad. |
| DP-05 | Controles proporcionales al riesgo | Un incidente sensible o una solicitud de acceso puede requerir más control que un caso operativo ordinario. |
| DP-06 | Métricas con contexto | Volumen y tiempos deben interpretarse junto con complejidad, estado de espera y tipo de trabajo. |
| DP-07 | Fuente de verdad organizacional | El contexto relevante debe quedar accesible para continuidad y reporteo, no solo en conversaciones personales. |
| DP-08 | Adopción como requisito de éxito | Un flujo demasiado rígido o lento aumenta el riesgo de que los usuarios y analistas continúen trabajando fuera del sistema. |

# 10. Áreas de trabajo para definición de requerimientos

| ID | Área | Preguntas que deberá resolver Requirements |
| --- | --- | --- |
| RW-01 | Intake y captura | Canales de entrada, creación del caso, captura mínima, casos directos y posible automatización de registro. |
| RW-02 | Clasificación y prioridad | Incidente vs. solicitud, categorías, impacto/urgencia, prioridades y criterios. |
| RW-03 | Ownership y asignación | Responsable actual, colas, reasignación, estados y reglas de ownership. |
| RW-04 | Escalamiento y colaboración L1-L2 | Consulta, handoff formal, aceptación, devolución, redirección, datos mínimos por equipo y trazabilidad. |
| RW-05 | Comunicación y visibilidad al usuario | Estados visibles, notificaciones, solicitudes de información y cierre. |
| RW-06 | Conocimiento y continuidad | Historial, evidencias, notas, búsqueda, contexto compartido y posible knowledge base. |
| RW-07 | Seguridad y workflows de acceso | Aprobaciones, confidencialidad, auditoría, expiración, revocación y offboarding. |
| RW-08 | Métricas y reportes | Volumen, backlog, tiempos, carga L1/L2, tendencias, aplicaciones problemáticas y reglas de interpretación. |
| RW-09 | Administración y gobierno | Catálogos, roles, permisos, configuración, ownership de datos y políticas operativas. |

# 11. Matriz de trazabilidad hacia Requirements

| Hallazgo | Necesidad | Workstream | Tema a definir |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01/F-02 | N-01/N-11 | RW-01 | Definir cómo se captura el trabajo real sin convertir el registro en doble trabajo. |
| F-03/F-04 | N-02/N-05 | RW-03/RW-04 | Definir ownership, consulta, handoff y responsabilidad entre equipos. |
| F-05 | N-03 | RW-02/RW-04 | Definir clasificación, routing y criterios de escalamiento. |
| F-06 | N-04 | RW-04 | Definir datos mínimos por tipo de escalación y mecanismo para solicitar información faltante. |
| F-07/F-11 | N-01/N-12 | RW-01/RW-08 | Definir tratamiento de solicitudes directas y medición de trabajo de L2. |
| F-08 | N-08 | RW-03/RW-05 | Definir estados, colas, alertas y seguimiento operativo. |
| F-09 | N-06 | RW-05 | Definir qué información puede ver el usuario y cómo recibe actualizaciones. |
| F-10 | N-07 | RW-06 | Definir qué contexto debe quedar en el caso para continuidad. |
| F-12 | N-10/N-12 | RW-08 | Definir métricas, audiencias, contexto y límites de uso. |
| F-14/F-15 | N-09 | RW-07/RW-09 | Definir workflows, aprobaciones, permisos, auditoría y offboarding. |

# 12. Datos reportados, estimaciones y supuestos a validar

| Dato | Valor actual | Naturaleza | Acción requerida |
| --- | --- | --- | --- |
| Empleados ACME | Aproximadamente 800 | Reportado por sponsor | Confirmar solo si afecta licenciamiento, capacidad o alcance. |
| Equipo de IT | Aproximadamente 35 personas | Reportado por sponsor | No requiere validación inmediata para Requirements funcionales. |
| Service Desk | 1 supervisor + 5 analistas | Reportado por sponsor/supervisor | Usar como baseline operativo actual. |
| Volumen L1 | 25-40 registros/día en Excel; estimación real 40-60 interacciones/día | Estimación de Miguel | No usar como dato oficial hasta instrumentar o muestrear. |
| Resolución en L1 | Estimación 70%-80% | Estimación de Miguel | Validar posteriormente con datos del sistema o muestra. |
| Network: origen de carga | Aprox. 60% desde Service Desk / 40% directo | Estimación de Ricardo | Usar solo como indicador de fragmentación. |
| Applications: origen de carga | Aprox. 50% Service Desk / 50% directo | Estimación de Patricia | Usar solo como indicador de fragmentación. |
| Security: tipo de solicitudes | Aprox. 80% accesos/permisos / 20% sensibles | Estimación de Alejandro | Validar antes de dimensionar workflows. |

# 13. Riesgos identificados

| ID | Riesgo | Descripción | Tratamiento en siguiente etapa |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Adopción baja | Si registrar un caso requiere demasiado esfuerzo, analistas y usuarios pueden continuar usando canales fuera del sistema. | Validar captura mínima y flujos rápidos durante Requirements/UX. |
| R-02 | Métricas que generen comportamientos no deseados | Indicadores individuales simplistas pueden incentivar cierres prematuros o reducir confianza. | Definir propósito, audiencia y contexto de métricas antes de implementar KPIs. |
| R-03 | Persistencia de canales directos | Prohibir Teams o contacto directo sería poco realista; ignorarlos dejaría trabajo fuera del registro. | Diseñar reglas de captura y responsabilidad compatibles con colaboración directa. |
| R-04 | Fricción L1-L2 | Aceptar/devolver escalaciones puede convertirse en ping-pong entre áreas. | Definir criterios, información mínima, motivo de devolución y governance. |
| R-05 | Exposición de información sensible | Un modelo de ticket uniforme podría mostrar datos de seguridad a usuarios no autorizados. | Incluir clasificación, roles y visibilidad restringida desde Requirements. |
| R-06 | Accesos residuales en bajas | La fragmentación del offboarding puede dejar accesos activos más tiempo del deseado. | Validar proceso HR-Security y requisitos de confirmación/auditoría. |
| R-07 | Dimensionamiento basado en datos incompletos | Las estimaciones actuales no representan todo el trabajo. | No usar los números de Discovery como baseline contractual de capacidad. |

# 14. Preguntas abiertas y gaps

| ID | Tema | Pregunta | Owner de validación |
| --- | --- | --- | --- |
| Q-01 | HR / altas y bajas | ¿Cuál es el proceso real de onboarding, cambios y offboarding? ¿Quién inicia, aprueba, ejecuta y confirma cada paso? | Sofía Mendoza |
| Q-02 | Usuario interno | ¿Qué canales prefieren? ¿Qué información necesitan ver? ¿Qué significa una buena experiencia de soporte? | Muestra breve de usuarios |
| Q-03 | Finanzas / reporting | ¿Qué información de soporte consume Finanzas o dirección y para qué decisiones? | Gabriela Torres / Laura |
| Q-04 | Incidente vs. solicitud | ¿Qué definiciones utilizará ACME y qué consecuencias tendrá cada tipo en prioridad, workflow y medición? | Requirements workshop |
| Q-05 | Prioridad | ¿Cómo se combinarán impacto, urgencia, número de usuarios, criticidad del servicio y rol del solicitante? | Requirements workshop |
| Q-06 | SLA / OLA | ¿Existen compromisos actuales o se definirán nuevos tiempos por categoría/prioridad/equipo? | Laura, Miguel, L2 |
| Q-07 | Canales e integraciones | ¿Correo y Teams deben crear/actualizar casos automáticamente? ¿Qué otros canales deben soportarse? | Requirements + technical discovery |
| Q-08 | Métricas individuales | ¿Dirección pretende usar métricas por equipo, por persona o ambas? ¿Con qué propósito y audiencia? | Laura |
| Q-09 | Permisos y confidencialidad | ¿Qué tipos de caso deben ser restringidos y qué roles podrán verlos? | Alejandro + Requirements |
| Q-10 | Catálogo de servicios | ¿Se requiere un catálogo formal de solicitudes y owners o basta con categorías de ticket en MVP? | Requirements workshop |

# 15. Readiness para Requirements

Con la información disponible, Stage 0 ya permite iniciar definición estructurada de requerimientos en paralelo con un cierre breve de gaps. No se recomienda prolongar Discovery general con más entrevistas de IT, salvo que aparezca una contradicción crítica.

| Condición | Estado | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Problema de negocio identificado | Cubierto | Falta de visibilidad, trazabilidad y datos confiables está confirmada por sponsor, L1 y L2. |
| Stakeholders principales de IT identificados | Cubierto | Sponsor, Service Desk y responsables de L2 están mapeados. |
| AS-IS de soporte documentado | Cubierto a nivel suficiente | Existen variantes por canal y área que deberán detallarse al convertirlas en workflows. |
| Pain points operativos confirmados | Cubierto | Existen patrones consistentes entre L1 y L2. |
| Necesidades de usuarios finales | Parcial | Se infieren problemas de visibilidad, pero falta validación breve con usuarios. |
| Altas/bajas y dependencias HR | Parcial | Security y sponsor señalaron el riesgo; falta proceso detallado desde HR. |
| Métricas y reporting | Parcial | Se conocen necesidades generales; falta definir audiencia, propósito y reglas. |
| Volumen y baseline cuantitativo | No validado | Las cifras actuales son estimaciones y no deben usarse como métricas oficiales. |

# 16. Plan de cierre comprimido de Stage 0

| Paso | Actividad | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Entrevista breve con HR enfocada en altas, bajas, cambios y aprobaciones. | Flujo AS-IS HR-IT y controles que deberán pasar a Requirements. |
| 2 | Entrevista breve con Finanzas y/o 1-2 usuarios internos. | Validación de canales, visibilidad y necesidades de información desde el lado cliente. |
| 3 | Revisión de 30 minutos con Laura y Miguel de hallazgos, gaps y principios. | Confirmación de que el Discovery representa el problema real; correcciones de hechos. |
| 4 | Congelar Discovery v1.0. | Baseline aprobada para iniciar Requirements. |
| 5 | Abrir Requirements por workstreams RW-01 a RW-09. | Backlog de requerimientos trazables a findings y needs. |

# Anexo A. Resumen de evidencia por sesión

## A.1 Sponsor - Laura Martínez

La iniciativa surge por crecimiento de la empresa y pérdida de visibilidad del soporte. Las solicitudes llegan por múltiples canales; no existe una medición confiable del volumen, tiempos o backlog real. Dirección necesita datos para comprender carga, tendencias y necesidad de recursos. Laura también señaló que el objetivo no es digitalizar el desorden actual, sino ordenar el servicio sin desmejorar su capacidad de respuesta.

## A.2 Service Desk Supervisor - Miguel Hernández

Miguel confirmó un proceso informal de asignación, categorías inconsistentes, prioridad basada en criterio y escalamiento por Teams/correo/llamada. Su principal dolor es el seguimiento: saber quién tiene un caso, qué falta y qué ocurrió. Expresó como necesidad central que cada solicitud tenga un dueño claro en todo momento y advirtió que un sistema con demasiados campos podría provocar baja adopción.

## A.3 Taller Service Desk

El taller confirmó que no existe una única fuente de verdad y que cada analista combina canales y hábitos distintos. Se identificaron pérdida de contexto, dependencia de conocimiento tácito, riesgo de continuidad en ausencias, seguimiento manual y preocupación por métricas simplistas. El equipo considera esencial preservar rapidez, comunicación directa, flexibilidad y colaboración.

## A.4 Network / Infrastructure - Ricardo Salas

Ricardo reportó interrupciones frecuentes, solicitudes mal dirigidas y escalaciones con información desigual. Para su equipo es importante diferenciar una consulta de una asignación y contar con contexto técnico mínimo. También desea conservar comunicación directa y medir cuánto trabajo de soporte consume la capacidad de Infrastructure.

## A.5 Business Applications - Patricia Gómez

Patricia describió una frontera difusa entre soporte y trabajo de aplicaciones. Usuarios contactan desarrolladores directamente y la carga de soporte puede quedar invisible. Los casos pueden duplicarse y romper el trabajo planificado. Patricia señaló la necesidad de poder aceptar, devolver o redirigir escalaciones con una razón y de consultar historial por aplicación/usuario.

## A.6 Information Security - Alejandro Vega

Alejandro explicó que la mayor parte de su carga corresponde a accesos y permisos, pero los eventos sensibles requieren un tratamiento diferente. Destacó la necesidad de aprobaciones, justificación, expiración, trazabilidad completa y visibilidad restringida. Las bajas representan un riesgo particular porque el retiro de accesos está fragmentado entre varios sistemas y responsables.

# Anexo B. Convención para convertir Discovery en Requirements

Para mantener trazabilidad, cada requerimiento futuro debería referenciar al menos una necesidad N-xx y, cuando sea posible, los hallazgos F-xx que la originaron. Esto permite responder por qué existe un requerimiento y evita incorporar funcionalidades sin evidencia de necesidad.

| Nivel | Ejemplo | Uso |
| --- | --- | --- |
| Hallazgo (F) | F-04: el handoff L1-L2 es ambiguo. | Describe una condición observada. |
| Necesidad (N) | N-02: saber quién posee la responsabilidad del caso. | Expresa el resultado operativo requerido, sin imponer una implementación. |
| Requerimiento (futuro) | Ejemplo: el sistema deberá registrar el equipo y responsable actual del caso y conservar el historial de transferencias. | Define comportamiento verificable después de validación. |
| Criterio de aceptación (futuro) | Ejemplo: al transferir un caso, el historial muestra origen, destino, fecha/hora y responsable. | Permite comprobar el requerimiento. |

Fin del documento